РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВРАЦА

ПОКАНА                                                                                                                                                     за представяне на оферти

1.1 Предмет на покана:

"Текущ ремонт на  хидроизолация на  покрива  на административна сграда на Регионална здравна инспекция Враца”- гр.Враца, гр. Враца , ул.”Черни Дрин” №2.

1.2.Ремонтни дейности

| ПОКРИВ НАД ІV етаж - ляво |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почистване на покрива от кални наноси и прах | м2 |  | 252,2 |
| Изрязване ламаринени поли по борд на височина 30 см | м |  | 86 |
| Направа изравнителна циментова замазка за коригиране на наклоните | м2 |  | 20 |
| Изкърпване мехури и гънки по стара хидроизолация | м2 |  | 20 |
| Грундиране покрив с битумен грунд | м2 |  | 252,2 |
| Направа еднопластова хидроизолация с Полизол 4,5 кг/м2 - сива посипка | м2 |  | 252,2 |
| Приковаване хидроизолация с РУС дюбели | бр |  | 86 |
| ПОКРИВ НАД ІV етаж - дясно |  |  |  |
| Почистване на покрива от кални наноси и прах | м2 |  | 370 |
| Изрязване ламаринени поли по борд на височина 30 см | м |  | 76 |
| Направа изравнителна циментова замазка за коригиране на наклоните | м2 |  | 40 |
| Изкърпване мехури и гънки по аара хидроизолация | м2 |  | 40 |
| Грундиране покрив с битумен грунд | м2 |  | 370 |
| Направа еднопластова хидроизолация с Полизол 4,5 кг/м2 - сива посипка | м2 |  | 370 |
| Приковаване хидроизолация с РУС дюбели | бр | 76 |  |
| ПОКРИВ НАД V етаж |  |  |  |
| Почистване на покрива от кални наноси и прах | м2 | 218 |  |
| Изрязване ламаринени поли по борд на височина 30 см | м | 60 |  |
| Направа изравнителна циментова замазка за коригиране на наклоните | м2 | 20 |  |
| Изкърпване мехури и гънки по стара хидроизолация | м2 | 20 |  |
| Грундиране покрив с битумен грунд | м2 | 218 |  |
| Направа еднопластова хидроизолация с Полизол 4,5 кг/м2 - сива посипка | м2 | 218 |  |
| Приковаване хидроизолация с РУС дюбели | Бр. | 60 |  |

1.3. Прогнозна стойност 10 000 лв. / без ДДС /  .

1.4. Офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика се посочва името на поръчката и данни за подателя,

1.5. Определям краен срок за депозиране на офертите, както следва до 16:00 часа на 02.11.2015 година в  деловодството на РЗИ – Враца, находящо се в град Враца,       ул. „Черни Дрин”, № 2, стая 220

Д-Р АНЕТА СТАВРОВА

Директор на  Регионална

здравна  инспекция  гр.Враца